**编号：ZB-2022-**

****

**钢制级防火门、消防及防排烟系统制作安装工程**

招

标

文

件

**项目名称：钢制级防火门、消防及防排烟系统制作安装工程**

**招 标 人： 西安高新科技职业学院泾河校区招标办**

**招标时间： 2022年4月28日**

**一、招标书**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 钢制级防火门、消防及防排烟系统制作安装工程 |
| 建设地点 | 陕西省泾阳县泾干镇 |
| 招标方式 | 公开招标。 |
| 承包方式 | **包工、包料、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包验收工作（包括竣工资料）。** |
| 工程概况 | 本工程为 B13/B14六层框架结构，建筑面积为6894.25/6894.25㎡。 |
| 招标范围 | 包括 B13/B14学生公寓招标内容及设计图纸内的钢制防火门制作安装、消防防排烟系统、消火栓系统、消防自动报警系统工程的安装、系统调试、竣工验收、检验和工程资料、工程维保等工作内容。 |
| 报价方式 | **投标报价单按按市场价计价进行编制**。 |
| 质量等级及  质量标准 | 所有工程施工材料和质量必须符合国家相关行业标准、国家有关验收规范标准，质量等级为“合格”。 |
| 投标有效期 | 投标书递交后10天内有效。 |
| 投标单位资质  及其他要求 | 1. **具有专业施工三级或三级以上资质的企业**   2、近年业绩一览表；  3、公司营业执照、资质等证明文件。  **4、施工组织设计（必需有电子文档—U盘）** |
| 技术要求 | 详见设计图纸。 |
| 施工工期 | 施工工期：为40天。预计5月20日进场，具体开工日期为以甲方要求进场施工指令为开工日期。 |
| 招标文件发放  时间、地点 | 时间：2022年4月29日  地点：西安高新科技职业学院泾河校区招标办办公室 |
| 投标文件  正副本份数 | 正本壹份，副本壹份。正副本标书需分开封装，否则按废标处理。 |
| 投标文件递交  截止时间、地点 | 时间：2022年5月7日12:00前。  地点：西安高新科技职业学院泾河校区建设办工地办公室 |
| 现场技术咨询：边景智（13572917353）、蒋刘江（13891985685）  投标联系人： 朱萌（18191079221）、沙学莲（18292032279） | |
| **特别要求：**  **随标书提交样品（标注投标公司名称、产品品牌）** | |

二、投标承诺书

致：西安高新科技职业学院招标办（发包方）

**1、**在视察现场和审阅招标文件及施工图纸后，我方编制完成西安高新科技职业学院B13/B14钢制级防火门、消防及防排烟系统制作安装工程投标报价，详见投标预算书和材料、设备报价单。

**2、**若我方中标，将履行以下承诺：

（1）在接到《中标通知书》3日内支付完毕履约保证金（合同金额的5%，进场施工约1/3进度时申请无息退还），若逾期支付履约保证金自愿承担该投标项目预算总金额的3%违约金并放弃中标资格，在提出放弃之时3日内向发包方缴纳。

（2）在签订合同后，未按发包方要求的时间组织材料、设备进场。自愿向发包方支付投标项目总金额的3%作为违约金，同时承担合同解除的其他违约责任。

**3、**我方同意本投标书的有效期从回标至正式合同履行完毕，在投标书有效期及正式合同履行期内，予以接纳对我方的约束力。

**4、**我方同意本投标书的有效期和正式合同履行期间一致，在履行正式合同期间，本投标书对双方亦具有约束力。

**5、**我方承诺在中标通知书收到后10日内与发包人协商签署正式合同事宜，若10日内未与发包人联系，视为自动弃权中标资格。

**6、**我方承诺按招投标文件的要求兑现承诺的必要要求和优惠条件等。

**7、**我们明白发包方不一定要接纳最低价格的投标或收到的任何投标，亦不会要求解释选择任何投标单位及中标单位的原因。

投标单位名称： （公司盖章）

营业执照号码：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

公司地址：

联系方式：

日期： 年 月 日

三、授权委托书

**西安高新科技职业学院招标办：**

兹委托 （身份证号码： 职称： ）代本公司处理向西安高新科技职业学院发包的“钢制级防火门、消防及防排烟系统”制作及安装项目的投标事宜，现授权其以本公司的名义签署投标书，并进行正式合同谈判和处理与之有关的一切事项。

同时委托 （身份证号码： 职称： ）为本公司承包施工西安高新科技职业学院“钢制级防火门、消防及防排烟系统”制作及安装工程的项目经理，协助投标委托人 进行合同谈判。

本授权期限自签字盖章之日生效至双方签订正式合同之日终止。

被委托人联系方式：

被委托人地址：

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

被委托人（签字）：

日期： 年 月 日

四、投标报价表

西安高新科技职业学院招标办：

“钢制级防火门、消防及防排烟系统”制作及安装工程的投标总报价为： 元，人民币大写： 整。

**B13“钢制级防火门、消防及防排烟系统”制作及安装分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称**  **或材料名称** | **使用部位** | **规格型号** | **技术标准或要求** | **工程量** | | **单价** | **合计** | **备 注** |
| **单**  **位** | **数量** |
| 1 | 钢制乙级防火门 | 各楼层及楼梯间 | 1000×2100（3樘）  1500×2100（16樘） | 12J609页11 | m2 | **56.7** |  |  | 先安装框10天具备条件，15天完成门扇安装 |
| 2 | 钢制丙级防火门 | 管道、设备间 | 900×2100（5樘双扇） | 12J609页11 | m2 | **9.45** |  |  |
| 3 | 钢制甲级防火门 | 屋面层 | 1200×2100（1樘） | 12J609页11 | m2 | **1.44** |  |  |
| 4 | 消防工程 | 一～六层及屋面层 | 施工单位 | 依据设计图纸 | 项 | **1** |  |  | 防火门框消防箱先进场 |

**B14“钢制级防火门、消防及防排烟系统”制作及安装分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称**  **或材料名称** | **使用部位** | **规格型号** | **技术标准或要求** | **工程量** | | **单价** | **合计** | **备 注** |
| **单**  **位** | **数量** |
| 1 | 钢制乙级防火门 | 各楼层及楼梯间 | 1000×2100（3樘）  1500×2100（16樘） | 12J609页11 | m2 | **56.7** |  |  | 先安装框10天具备条件，15天完成门扇安装 |
| 2 | 钢制丙级防火门 | 管道、设备间 | 900×2100（5樘双扇） | 12J609页11 | m2 | **9.45** |  |  |
| 3 | 钢制甲级防火门 | 屋面层 | 1200×2100（1樘） | 12J609页11 | m2 | **1.44** |  |  |
| 4 | 消防工程 | 一～六层及屋面层 | 施工单位 | 依据设计图纸 | 项 | **1** |  |  | 防火们框消防箱先进场 |

注：1、综合单价含工、料、制作、包装、运输、安装、检测、资料、安全、税费、利润和所有取费等全部费用的综合包干单价。

投标单位（盖章）：

联系人： 电话：

时间： 2022年 5 月 日