**编号：ZB-2022-13**

****

**B13 B14大厅、配电间及浴室吊顶工程**

招

标

文

件

**项目名称： B13 B14公寓楼大厅、配电间及浴室吊顶工程**

**招 标 人： 西安高新科技职业学院招标办**

**招标时间： 2022年7月15日**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | B13 B14公寓楼吊顶工程 |
| 建设地点 | 陕西省泾阳县泾干镇 |
| 招标方式 | 公开招标。 |
| 承包方式 | 包工、包料、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包验收工作（包括竣工资料） |
| 工程概况 | 本工程 B13 B14公寓楼为六层框架结构。 |
| 招标范围 | 包括B13 B14公寓楼一层门厅、配电间及一～六层浴室吊顶工程制作安装内容及竣工验收、工程维保等工作内容。 |
| 质量等级及  质量标准 | 所有工程施工材料和设备质量必须符合国家相关行业标准、国家有关验收规范标准，质量等级为“合格”。 |
| 投标有效期 | 投标书递交后30天内有效。 |
| 投标单位资质及其他要求 | 1. 具有专业施工二级或二级以上资质的企业。   2、近年业绩一览表。  3、公司营业执照、资质等证明文件。  4、施工组织设计。 |
| 技术要求 | 陕09J01棚59、74 |
| 施工工期 | 施工工期：为12天。预计 7月 30日进场。具体开工日期为以甲方要求进场施工指令为开工日期。 |
| 投标文件  正副本份数 | 投标文件分商务标和技术标各一份，电子版一份随投标文件密封并加盖法人及法人代表印章后，派专人送达回标地点，未密封或未加盖印章的标书均视为无效标书，商务标和技术标需分开封装，否则也按废标处理。 |
| 投标文件递交  截止时间、地点 | 时间：2022年 7月19日12:00前。  地点：西安高新科技职业学院泾阳校区建设办办公室 |
| 咨询及联系人 | 现场技术咨询：蒋刘江（13891985685）、边景智（13572917353）  投标联系人： 朱萌（18191079221）沙学莲（18292032279） |

**一、招标书**

三、授权委托书

**西安高新科技职业学院招标办：**

兹委托 （身份证号码： 职称： ）代本公司处理向西安高新科技职业学院发包的“B13 B14公寓楼大厅、配电间及浴室吊顶安装工程”项目的投标事宜，现授权其以本公司的名义签署投标书，并进行正式合同谈判和处理与之有关的一切事项。

同时委托 （身份证号码： 职称： ）为本公司承包施工西安高新科技职业学院B13 B14公寓楼大厅、配电间及浴室吊顶安装工程的项目经理，协助投标委托人 进行合同谈判。

本授权期限自签字盖章之日生效至双方签订正式合同之日终止。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

被委托人（签字）：

日期： 年 月 日

四、投标报价表

西安高新科技职业学院招标办：

西安高新科技职业学院B13 B14公寓楼大厅、配电间及浴室吊顶安装工程的投标总报价为： 元，人民币大写： 整。

B13 14公寓楼大厅、配电间及浴室吊顶工程主要材料及设备报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称**  **或材料名称** | **使用部位** | **规格型号** | **技术标准或要求** | **工程量** | **单价** | **总价** | **进场时间** | **施工**  **工期（d）** | **备 注** |
| **1** | 吊顶 | 一～六层淋浴间、更衣间 | 铝合金方格吊顶 | 陕09J01棚59 | **500**m2 |  |  | **22年7月30日** | **12** |  |
| **2** | 吊顶 | 一层大厅、配电间 | 轻钢龙骨石膏板 | 陕09J01棚74 | **150**m2 |  |  | **22年7月30日** |  |

法定代表人（签字）： 被委托人（签字）：

投标单位（盖章）： 2022年 月 日