N0：ZB-2023-04

B11-B12号公寓楼门窗及栏杆制作安装工程

招

标

文

件

项目名称：B11-B12号公寓楼门窗及栏杆制作安装工程

招 标 人：    西安高新科技职业学院招标办

招标时间：      2023年  1 月 31 日

| 工程名称 | B11 B12号公寓楼门窗及栏杆制作安装工程 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 陕西省泾阳县泾干镇 |
| 招标方式 | 公开招标。 |
| 承包方式 | 包工、包料、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包验收工作（包括竣工资料）。 |
| 工程概况 | B11/B12号公寓楼六层框架结构,建筑面积为 6894.25/6894.25 ㎡。 |
| 招标范围 | 包括B11- B12号公寓楼招标内容及设计图纸内的门窗及栏杆制作和安装、竣工验收、检验和工程资料、工程维保等工作内容。 |
| 报价方式 | 投标报价单按按市场价计价进行编制。 |
| 质量等级及 质量标准 | 所有工程施工材料和质量必须符合国家相关行业标准、国家有关验收规范标准，质量等级为“合格”。 |
| 投标有效期 | 投标书递交后10天内有效。 |
| 投标单位资质 及其他要求 | - 1.具有专业施工三级或三级以上资质的企业并有门窗设计资质。 2.近年业绩一览表。 3.公司营业执照、资质等证明文件。 4.施工组织设计（必需有电子文档—U盘）。 |
| 技术要求 | - 1.详见后附《投标报价表》及设计图纸和有关的规范、标准等 。 2.对于门窗要进行二次设计。 |
| 施工工期 | 施工工期：为30天。预计 3 月 15 日进场，具体开工日期为以甲方要求进场施工指令为开工日期。 |
| 付款方式 | 1.本工程无预付款； 2.施工完成验收，于2023年9月30日前支付至97%，3%为质保金，质保期为2年。 |
| 招标文件发放 时间、地点 | 时间： 2023 年 1 月 31 日 地点：西安高新科技职业学院建设办-招标办公室 |
| 投标文件 正副本份数 | 正本壹份，副本壹份（分技术标和商务标，其中技术标中不得出现价格表；造价预算表在商务标中体现。）正副本标书需分开封装，否则按废标处理。 |
| 投标文件递交 截止时间、地点 | 时间： 2023 年 2 月 6 日12:00前。 地点：西安高新科技职业学院建设办-招标办公室 |
| 现场技术咨询：边景智（13572917353）、蒋刘江（13891985685） 投标联系人： 朱萌（18191079221）、陈生利（18706881608） |  |
| 特别要求：随标书提交样品：塑钢、玻璃、五金件、封闭胶（标注投标公司名称、产品品牌） |  |

一、招标书

- 投标承诺书

致：西安高新科技职业学院招标办（发包方）

1.在视察现场和审阅招标文件及施工图纸后，我方编制完成西安高新科技职业学院B11-B12 号公寓楼门窗及栏杆制作安装工程投标报价，详见投标预算书和材料、设备报价单。

2.若我方中标，将履行以下承诺：

（1）在接到《中标通知书》3日内支付完毕履约保证金（合同金额的5%，进场施工约1/3进度时申请无息退还），若逾期支付履约保证金自愿承担该投标项目预算总金额的3%违约金并放弃中标资格，在提出放弃之时3日内向发包方缴纳。

（2）在签订合同后，未按发包方要求的时间组织材料、设备进场。自愿向发包方支付投标项目总金额的3%作为违约金，同时承担合同解除的其他违约责任。

3.我方同意本投标书的有效期从回标至正式合同履行完毕，在投标书有效期及正式合同履行期内，予以接纳对我方的约束力。

4.我方同意本投标书的有效期和正式合同履行期间一致，在履行正式合同期间，本投标书对双方亦具有约束力。

5.我方承诺在中标通知书收到后10日内与发包人协商签署正式合同事宜，若10日内未与发包人联系，视为自动弃权中标资格。

6.我方承诺按招投标文件的要求兑现承诺的必要要求和优惠条件等。

7.我们明白发包方不一定要接纳最低价格的投标或收到的任何投标，亦不会要求解释选择任何投标单位及中标单位的原因。

投标单位名称：	（公司盖章）

营业执照号码：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

公司地址：

联系方式：

日期：     年   月   日

三、授权委托书

西安高新科技职业学院招标办：

兹委托        （身份证号码：  职称：         ）代本公司处理向西安高新科技职业学院发包的“B11-B12公寓楼门窗及栏杆制作安装”项目的投标事宜，现授权其以本公司的名义签署投标书，并进行正式合同谈判和处理与之有关的一切事项。

同时委托       （身份证号码：   职称：           ）为本公司承包施工西安高新科技职业学院B11- B12号公寓楼门窗及栏杆制作安装工程的项目经理，协助投标委托人          进行合同谈判。

本授权期限自签字盖章之日生效至双方签订正式合同之日终止。

被委托人联系方式：

被委托人地址：

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

被委托人（签字）：

日期：     年    月   日

四、投标报价表

西安高新科技职业学院招标办：

B11 -B12号公寓楼门窗及栏杆制作安装工程的投标总报价为：    元，人民币大写：            整。

B11门窗及栏杆制作及安装分项报价表

| 序号 | 工程名称 或材料名称 | 使用部位 | 规格型号 | 技术标准或要求 | 工程量 |  | 单价 | 总计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单 位 | 数量 |  |  |  |
| 1 | 塑钢窗 | 一～六层 | 500×500（408樘） | 陕09J06-2第44、46页。 塑钢中空玻璃窗（离线）6＋12A＋6K=2.8[W/(m2K)] | m2 | 811.95 |  |  | 先安装窗框15天，待外墙具备条件，25天完成玻璃和扇安装 |
|  |  |  | 500×2000（6樘） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1500×1500（3樘） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1500×1750（12樘） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1800×1750（194樘） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2100×1750（2樘） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4200×1500（1樘） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1800×1750（12樘）救 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1800×1800（1）（1樘） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 组合门 | 一层门厅 | 4800×2750（1樘） | 依据图纸二次设计 | m2 | 12.48 |  |  | 铝合金地弹门 |
| 3 | 平台及楼梯栏杆 | 一～六层走道、楼梯间 | 不锈钢 | 陕09J08页47详2 | m | 150 |  |  |  |
|  | 室外坡道栏杆 | 门厅 | 不锈钢 | 03J926页23详1 | m | 11 |  |  |  |
| 4 | 吊顶 | 一～六层淋浴间、更衣间 | 铝合金方格吊顶 | 陕09J01棚59 | m2 | 250 |  |  |  |

B12门窗及栏杆制作及安装分项报价表

| 序号 | 工程名称 或材料名称 | 使用部位 | 规格型号 | 技术标准或要求 | 工程量 |  | 单价 | 合计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单 位 | 数量 |  |  |  |
| 1 | 塑钢窗 | 一～六层 | 500×500（408樘） | 陕09J06-2第44、46页。 塑钢中空玻璃窗（离线）6＋12A＋6K=2.8[W/(m2K)] | m2 | 811.95 |  |  | 先安装窗框15天，待外墙具备条件，25天完成玻璃和扇安装 |
|  |  |  | 500×2000（6樘） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1500×1500（3樘） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1500×1750（12樘） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1800×1750（194樘） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2100×1750（2樘） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4200×1500（1樘） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1800×1750（12樘）救 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1800×1800（1）（1樘） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 组合门 | 一层门厅 | 4800×2750（1樘） | 依据图纸二次设计 | m2 | 12.48 |  |  | 铝合金地弹门 |
| 3 | 平台及楼梯栏杆 | 一～六层走道、楼梯间 | 不锈钢 | 陕09J08页47详2 | m | 150 |  |  |  |
|  | 室外坡道栏杆 | 门厅 | 不锈钢 | 03J926页23详1 | m | 11 |  |  |  |
| 4 | 吊顶 | 一～六层淋浴间、更衣间 | 铝合金方格吊顶 | 陕09J01棚59 | m2 | 250 |  |  |  |

注：1、综合单价含工、料、制作、包装、运输、安装、检测、资料、安全、税费、利润和所有取费等全部费用的综合包干单价。

投标单位（盖章）：

联系人：         电话：

时  间：  2023年      月    日