编号：

西安高新科技职业学院

B-15办公楼屋面、卫生间防水工程

招

标

文

件

项目名称：B-15办公楼屋面、卫生间防水工程

招 标 人：西安高新科技职业学院

招标时间：2025年11月13日

- 招 标 书

| 工程名称 | B-15办公楼屋面、地下室、外墙、雨棚、楼台、卫生间防水工程 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 陕西省泾阳县先锋大街东七路 |
| 招标方式 | 邀请招标。 |
| 承包方式 | 包工、包料、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包验收工作（包括竣工资料）。 |
| 设计概况 | 具体详见图纸要求，以设计图纸为准。 |
| 招标内容、范围 | 施工图设计的所有防水工程的施工、闭水试验、竣工验收、资料整理及工程维保、安全施工等工作。 水涂料 |
| 报价方式 | 1、依据2009年《陕西省建筑工程预算定额》计算；2、主材按市场价计价（含增值税普票）。 |
| 质量标准及 质量等级 | 执行：1、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2013，2、屋面工程施工质量验收规范GB50207—2012. |
| 投标有效期 | 投标书递交后60天内有效。 |
| 投标单位资质 及其他要求 | 1、具有施工总承包三级或专业施工二级以上资质的企业 2、近五年业绩一览表； 3、公司营业执照、资质等证明文件。 4、施工组织设计 |
| 技术要求 | 1、建施图总说明“防水设计专篇”，2、屋面工程技术规范GB50345—2012。 |
| 施工工期 | 施工工期：为30天；开工日期以发包方指令进场施工时间为准。 |
| 招标文件发放 时间、地点 | 时间：2025年 11月13日。 地点：西安高新科技职业学院新建办招标办公室。 |
| 投标文件 正副本份数 | 所有投标文件分商务标和技术标各一份，派专人送达回标地点，未密封或未加盖印章的标书均视为无效标书，商务标和技术标需分开封装，否则也按废标处理。 |
| 投标文件递交 截止时间、地点 | 请将报价单于2025年12月1日10:00前密封送至西安高新科技职业学院西咸校区建设办1-5办公室或邮寄至均可（商务标和技术标须分别密封，标书封皮须有投标项目名称、单位名称、单位地址、联系人和联系电话等信息）。 |
| 招标联系人： 李老师，电话：13468655574 现场咨询： 祁老师，电话：19945240968 |  |

二、投标书

致：西安高新科技职业学院新建办（发包方）

1、在审阅招标文件与施工图纸及勘察现场后，完成西安高新科技职业学院B-15办公楼防水工程投标报价的编制，详见投标预算书和材料、构配件/设备报清单。

2、我们保证在签订合同后按发包方要求的时间组织材料、构配件/设备进场。

3、我们同意本投标书的有效期从中标至合同执行完毕，在有效期内予以接纳对我们的约束力。

4、若中标，我们同意本投标书的有效期和总包合同一致，在履行总包合同时，本投标书对双方都具有约束力。

5、我们保证在中标通知书收到后10天内与发包人商定合同事宜，如10天内未与发包人联系，发包人可视为自动弃权。

6、我们保证按招投标文件的要求兑现承诺和优惠条件等。

7、我们明白发包方不一定接纳最低的投标或收到的任何投标，亦不会要求解释选择任何投标单位及中标单位的原因。

8、其他优惠条件：。

投标单位名称：	（公司盖章）

营业执照号码：

投标人签字：法人代表签字：

公司地址：公司电话：

日期：2025年   月  日

三、授权书、委托书

西安高新科技职业学院新建办：

兹委托（     性别：    年龄：    职务：   ）代表本公司法人就“西安高新科技职业学院B-15办公楼防水工程”的投标事宜，以本公司的名义签署投标书，并进行合同谈判和处理与之有关的一切事项。同时委托（     性别：    年龄：     岗位：）代表本公司为“西安高新科技职业学院B-15办公楼防水工程”的项目经理，协助投标委托代表人参与合同谈判，负责提供材料及安装等有关事项。

法人代表签字盖章（授权人）：

委托代表人签字盖章（被授权人）：

公司盖章：

代表人地址：

代表人电话：

委托日期：2025年   月  日

四、防水工程材料

项目名称：B-15办公楼屋面、卫生间防水工程

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材料单价（元） |  | 人工费单价（元） |  | 其他费用单价（税金、运费、装卸、文明措施费等除材料费外的全部费用） | 总价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 现金 | 全部完工验收后月结 | 现金 | 全部完工验收后月结 |  | 现金 | 全部完工验收后月结 |  |
| 1 | 地下室侧墙防水（三道） |  | 1、P8防水混凝土结构侧墙；2、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材3.1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。 | ㎡ | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 地下室底板防水（三道） |  | 1、P8防水混凝土结构底板；2、1.2厚背粘型高分子自粘胶膜防水卷材（背面涂满高分子自粘胶膜层并覆隔离膜，背胶厚度不低于0.15mm）3、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 | ㎡ | 6130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 地下室顶板防水（三道） |  | 1、1.2厚高分子自粘胶膜防水卷材（具有耐根穿刺报告，推荐1.2厚耐根穿刺报告，HDPE底膜）2、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材； 3、P8防水混凝土结构顶板； | ㎡ | 2287 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 卫生间地面防水（一道） |  | 1.5mm厚聚氨酯防水涂料，V0C含量低于50q/L | ㎡ | 2384 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 卫生间墙面防水（一道） |  | 5.0mm厚聚合物水泥防水砂浆I型 | ㎡ | 4082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 不上人屋面防水（三道、一级防水） |  | 1、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 2、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 防水做法3、冷铺沥青防水涂料（固含量≥70％，拉伸强度>1.2mpa） | ㎡ | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 上人屋面防水（三道、一级防水） |  | 1、1.5厚双面自粘聚合物改性沥青防水卷材 2、1.5厚双面自粘聚合物改性沥青防水卷材 3、冷铺沥青防水涂料（固含量>70%，拉伸强度>1.2mpa) | ㎡ | 3360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 外墙防水（两道） |  | 1、1.5mm厚外墙专用透汽型聚合物水泥防水涂料（0.3Mpa,30min不透水；水蒸汽透过量>50g/m2,， 24h； 2、5mm厚聚合物水泥防水砂浆II型，分两遍施工，中间压入耐碱纤维网格布（本道工序仅砌体墙部分施工） | ㎡ | 6260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.最终报价以图纸设计和数量为准，具体数量核对设计图纸。

- 现金报价暂定为进度款价，正负零以下完成且校方验收合格，付已完工程量的70%，全部完工验收后付款；完工价为全部验收合格后，一个月内付款；

- 品牌必填且为一线品牌；